Отчёт о тестировании Яндекс Метро

Дата тестирования: 26.11.2025

Тестировщик: Ирина Токмакова

Приложение: Яндекс Метро Версия приложения:3.6

Устройство: SAMSUNG

Модель: Galaxy A21S ОС: Android 12

Версия EMUI: One UI Core 4.1

Разрешение экрана: 720 × 1600

Диагональ: 6.5 дюймов

Тип сети: Wi-Fi / Мобильная сеть (LTE) / Без сети

Версия сервисов Google Play: 25.45.34

Все требования, затронутые изменениями, были покрыты чек-листом.

Так же написан регрессионный чек лис.:

Результаты выполнения тестов можно посмотреть здесь:

Из 156 проверок:

успешно прошло -133 (количество успешных тестов),

не прошло - 23(количество не пройденных тестов).

Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам:

1. Блокирующие: -

2. Критичные: F-9, F-10, F-12, R-35, R-116

3. Средний приоритет: -

4. Низкий приоритет: F-13, F-14, F-17, F-25, F-32, F-39, F-31 , R-46, R-47, R-76, R-85, R-97, R-109, R-110, R-111

5. Незначительные: -

Skipped F-27, F-40, R-99.

С учётом того, что блокирующих багов не найдено, а критические дефекты не затрагивают основные пользовательские сценарии, команда тестирования не против публикации новой версии приложения в Google Play v.3.6

Временные затраты

● Написание тестовой документации: 16 часов ○ Функциональные чек-листы: 8 часов

○ Регрессионные чек-листы: 6 часов

○ Подготовка тестовых данных: 2 часа

● Тестирование: 24 часа ○ Функциональное тестирование: 10 часов

○ Регрессионное тестирование: 8 часов

○ Тестирование на разных устройствах: 6 часов

Влияние багов на пользовательский опыт

● Критичные баги: Могут вызывать временные неудобства, но не блокируют основные функции приложения

● Средние баги: Влияют на отдельные сценарии использования, но есть обходные пути

● Низкие и незначительные баги: Не мешают основному взаимодействию с приложением

Применённые виды тестирования

1. Функциональное тестирование - проверка всех новых функций согласно требованиям

2. Регрессионное тестирование - проверка ранее работающего функционала мобильных особенностей

3. Кросс-платформенное тестирование - тестирование на разных устройствах и версиях ОС.

4. Тестирование производительности - проверка скорости работы и потребления ресурсов

5. Тестирование прерываний - проверка поведения при звонках, уведомлениях

6. Тестирование сетевого взаимодействия - работа при разных типах соединения

Рекомендации по дальнейшему тестированию

После исправления багов рекомендуется обратить внимание на:

● Тестирование стабильности при длительной работе (3+ часа)

● Нагрузочное тестирование при одновременном использовании нескольких функций

● Тестирование совместимости с новыми версиями Android

Общие рекомендации

1. Улучшить обработку ошибок сети для более плавного восстановления

2. Оптимизировать потребление памяти при работе с историей маршрутов

3. Добавить автоматические тесты для критичных пользовательских сценариев

4. Усилить тестирование производительности на устройствах низкого ценового сегмента

Статус тестирования: ЗАВЕРШЕНО Рекомендация: РАЗРЕШИТЬ РЕЛИЗ с учетом исправления критичных багов